TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG & SPRINT PLANNING

Dự án: Nền tảng Bóc tách Khối lượng BOM & Bán lẻ Vật tư Cơ Điện (TDT M&E Platform)

| Đơn vị phát triển: | Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ TDT Software |
| --- | --- |
| Phiên bản tài liệu: | v1.0 (Chính thức) |
| Ngày lập: | 05/10/2026 |
| Chủ đề phần mềm: | E-Commerce & Bóc tách Kỹ thuật Vật tư Cơ Điện (Electrical & Plumbing) |

# 1. TỔNG QUAN VỀ PRODUCT BACKLOG

Tài liệu Product Backlog liệt kê danh sách các tính năng, câu chuyện người dùng (User Stories), tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và mức độ ưu tiên dành cho Nền tảng Vật tư Cơ Điện TDT M&E. Dự án được chia làm 5 Epics chính:

Epic 1: Xác thực & Quản lý Người dùng (Auth & User Management): Bao gồm Đăng ký, Đăng nhập thường, Đăng nhập nhanh Google SSO, Phân quyền JWT (ADMIN/CONTRACTOR/CUSTOMER).

Epic 2: Danh mục & Tìm kiếm Sản phẩm (Catalogue & Search): Hiển thị sản phẩm vật tư Cơ Điện (Cadivi, Bình Minh, Schneider), lọc theo Thương hiệu, Đơn vị, Tìm kiếm SKU.

Epic 3: Máy tính Kỹ thuật & Bóc tách BOM (Engineering & BOM Estimator): Công cụ tính tiết diện cáp điện, cỡ ống nước, tạo bảng bóc tách khối lượng BOM xuất file PDF/Excel.

Epic 4: Giỏ hàng & Đặt hàng (Cart & Order Management): Drawer giỏ hàng xem nhanh, quy trình thanh toán COD, tạo đơn hàng B2B/B2C.

Epic 5: Dashboard Quản trị System (Admin Dashboard & Analytics): Giao diện Admin quản lý sản phẩm, đơn hàng, danh mục, khách hàng B2B và báo cáo doanh thu.

# 2. DANH SÁCH PRODUCT BACKLOG CHI TIẾT

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria (AC) | Độ ưu tiên | Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Epic 1: Auth | Là Khách hàng, tôi muốn Đăng ký tài khoản bằng Email/Mật khẩu để mua vật tư M&E. | Validate email regex, mật khẩu >= 6 ký tự, mã OTP xác nhận email. | High (P1) | 3 | Sprint 1 |
| US-02 | Epic 1: Auth | Là Khách hàng, tôi muốn Đăng nhập bằng Google SSO để truy cập nhanh không cần tạo pass. | Tích hợp OAuth2 Google Callback, tự tạo User record nếu chưa có. | High (P1) | 3 | Sprint 1 |
| US-03 | Epic 1: Auth | Là Admin, tôi muốn hệ thống khóa tài khoản khi nhập sai pass quá 5 lần. | Rate limiting 5 failed logins lockout 15 phút (HTTP 429). | Medium (P2) | 2 | Sprint 1 |
| US-04 | Epic 2: Catalog | Là Khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm theo thương hiệu (Cadivi, Bình Minh, Schneider). | Hiển thị đúng logo thương hiệu, mức chiết khấu %, đơn vị tính chuẩn. | High (P1) | 5 | Sprint 1 |
| US-05 | Epic 2: Catalog | Là Nhà thầu M&E, tôi muốn tìm kiếm nhanh sản phẩm theo mã SKU (VD: CV-CV-2.5). | Trả về chi tiết thông số kỹ thuật (ampRating, crossSectionMm2). | High (P1) | 3 | Sprint 2 |
| US-06 | Epic 3: Engineering | Là Kỹ sư M&E, tôi muốn tính tiết diện dây cáp điện dựa trên công suất kW & điện áp 220V/380V. | Công thức chuẩn IEC, gợi ý mã cáp Cadivi phù hợp kèm nút mua ngay. | High (P1) | 5 | Sprint 2 |
| US-07 | Epic 3: Engineering | Là Kỹ sư M&E, tôi muốn tính đường kính ống nhựa uPVC/HDPE dựa trên lưu lượng nước Q. | Gợi ý cỡ ống Bình Minh (DN21-DN110), áp suất PN6-PN16. | High (P1) | 5 | Sprint 2 |
| US-08 | Epic 3: Engineering | Là Nhà thầu M&E, tôi muốn xuất bảng dự toán BOM ra file PDF/CSV. | File PDF chuẩn khổ A4 chứa logo TDT, bảng chi tiết vật tư & tổng giá tiền. | High (P1) | 5 | Sprint 2 |
| US-09 | Epic 4: Cart | Là Khách hàng, tôi muốn xem Giỏ hàng dạng Drawer slide-out từ lề phải. | Cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, tính tổng tiền tức thì (Real-time). | High (P1) | 3 | Sprint 2 |
| US-10 | Epic 4: Cart | Là Khách hàng, tôi muốn Đặt hàng theo hình thức COD hoặc chuyển khoản. | Lưu đơn hàng vào DB PostgreSQL, gửi thông báo xác nhận thành công. | High (P1) | 3 | Sprint 2 |
| US-11 | Epic 5: Admin | Là Admin, tôi muốn xem Dashboard tổng quan về Doanh thu, Đơn hàng & Khách hàng. | Biểu đồ thống kê revenue, số đơn mới trong ngày, thống kê khách B2B. | High (P1) | 5 | Sprint 3 |
| US-12 | Epic 5: Admin | Là Admin, tôi muốn Quản lý danh sách Sản phẩm (Thêm, Sửa, Xóa, Cập nhật giá). | Form Modal nhập thông số kỹ thuật, upload hình ảnh, chỉnh sửa chiết khấu. | High (P1) | 5 | Sprint 3 |
| US-13 | Epic 5: Admin | Là Admin, tôi muốn Quản lý trạng thái Đơn hàng (Chờ duyệt -> Đang giao -> Hoàn thành). | Cập nhật status real-time, bộ lọc trạng thái đơn hàng. | Medium (P2) | 3 | Sprint 3 |
| US-14 | Epic 5: Admin | Là Admin, tôi muốn chuyển đổi Vai trò người dùng từ CUSTOMER sang ADMIN. | Lệnh SQL/API chuyển role, tự động redirect ADMIN sang /admin/dashboard. | Medium (P2) | 2 | Sprint 3 |

# 3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THEO SPRINT (ROADMAP)

Sprint 1 (Tuần 1 - Tuần 2): Khởi tạo Architecture (Go + Next.js), Cơ sở dữ liệu PostgreSQL, Mô-đun Auth (Google SSO, Register/Login), UI Header & RoleSwitcher.

Sprint 2 (Tuần 3 - Tuần 4): Hoàn thiện Danh mục Vật tư (Cadivi, Bình Minh, Schneider), Lập trình Máy tính Kỹ thuật M&E, Module Bóc tách BOM xuất PDF, CartDrawer.

Sprint 3 (Tuần 5 - Tuần 6): Hoàn thiện Admin Dashboard (Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng), Tối ưu Rate Limiting security, Đóng gói Docker & Release v1.0.